АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения "Рабочий поселок Лососина"

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2019 № 154

р.п. Лососина

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 10.11.2017 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Лососина» на период с 2018-2028 годы»

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 14 Федерального закона от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», с пунктом 6 статьи 6 Устава городского поселения «Рабочий поселок Лососина». Администрация городского поселения "Рабочий посёлок Лососина",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в постановление № 186 от 10.11.2017 г. «Об утверждении программы (далее – Программа), изложив п. 4.3 Программы в новой редакции (приложение 1).

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения                                                                  И.Н. Будяк

2

Перечень мероприятий по объектам водоснабжения

(перечень мероприятий приведен в Таблице 1.)

Таблица 1

| №№ | Мероприятия | Кол-во | Сумма, млн. руб. | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водовода от в/з «Горный» до в/з «Ситуан». | Ду-150мм 2269 м | 9 | 2020-2022 |
| 2 | Приобретение резервных источников электрического питания на водозаборы «Горный» и «Ситуан». | 2 | 2 | 2020 |
| 3 | Прокладка трубопровода от ул. Сибирская до ул. Водников |  | 0,8 | 2020 |
| 4 | Приобретение и монтаж установки по обеззараживанию воды на в/з «Ситуан» | 1 | 0,7 | 2020 |
| 5 | Прокладка сетей в связи с новым строительством | 1 | 3 | 2021-2023 |
| 6 | Капитальный ремонт участков сетей по поселению: -Замена участка водопровода в/з «Водники» - ул. Сибирская -Замена участка ул. Рыбацкая -Замена участка ул. Сибирская -Замена участка ул. Ростовская до водопроводного колодца № 44 -Замена участка от котельной 12 до жилого дома Ростовская, 25 -Замена участка от дома Луначарского, 1 до водозаборной колонки -Замена участка от дома Луначарского, 3 до ул. 8 Марта -Замена участка от в/з «Ситуан» до гостиницы «Гостиный двор» | 8 | 7 | 2020-2024 |
| Данные мероприятия носят прогнозный характер и исполняются в случае предоставления субсидий из федерального и (или) краевого бюджета |